# ДОГОВОР ПОДРЯДА №_____

# г. Ростов-на-Дону                                                                   «____»_______________ 20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Завод КОНОРД» (ООО «Завод КОНОРД»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Березина Е.Г., действующего на основании Устава с одной стороны, и      , именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице      , действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнения работ по ремонту объектов Заказчика, а именно:

(указать наименование объекта, наименование литера,  какие работы, где будут выполняться работы) расположенных по адресу:

согласно Техническому заданию (Приложение №1), Сметно-финансовому расчету (Приложение № 2), являющимся неотъемлемыми частями настоящего договора.

  - Срок выполнения указанных работ в п.1.1. настоящего договора указываются в Графике производства работ (Приложение №3) являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Сметно-финансовый расчет разрабатывается и выдается Подрядчиком на основании Технического задания, предоставленного Заказчиком. Подрядчик гарантирует, что он полностью изучил и проанализировал Техническое задание и что Сметно-финансовый расчет закрепляет и отражает все необходимые и достаточные работы, их полную стоимость, которые требуются для полной реализации Технического задания.

  - Заказчик и Подрядчик подтверждают, что стоимость работ и материалов по настоящему договору указывается в Сметно-финансовом расчете, является окончательной и отражает все необходимые работы по Техническому заданию. Если в ходе выполнения работ по настоящему договору выяснится, что Подрядчик не включил в Сметно-финансовый расчет, какие-либо виды работ, необходимые для реализации Технического задания, которые он должен был предусмотреть изначально, то такие работы считаются включенными в настоящий договор и входящими в его стоимость, выполняются Подрядчиком своими силами без увеличения стоимости договора и без продления сроков выполнения работ.

  - Стороны пришли к соглашению, что в случае необходимости выполнения каких-либо дополнительных работ, Заказчик имеет право заключить с Подрядчиком Дополнительное соглашение о выполнении этих работ.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

  - Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

  - Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход или качество работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

  - При возникновении дополнительных объемов работ (по п.1.1. настоящего договора) Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней предоставить Заказчику Сметно-финансовый расчет со сроком исполнения данных работ. Заказчик, в свою очередь, в течение 2 (двух) рабочих дней обязан подтвердить целесообразность и стоимость выполнения данных работ, либо вынести решение о дальнейшем проведении работ. Положения настоящего пункта не относятся к ситуации увеличения фактических объемов работ, не включенных изначально в Сметно-финансовые расчеты по вине Подрядчика, в соответствии с п. 1.4. настоящего договора.

  - Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

  - Подрядчик обязуется пройти и провести со своими работниками и привлекаемыми лицами по договорам гражданско-правового характера вводный инструктаж по охране труда на территории Заказчика с оформлением «Акта-допуска» на объект и «Наряда-допуска» на выполнение соответствующих работ с повышенной опасностью и других работ для выполнения, которых предусматривается оформление «Наряд-допуск» в соответствии с ПОТ РО 14000-005-98 и другими нормативными правовыми актами. Подрядчик, для проведения пожароопасных работ, обязан организовать прохождение своими работниками инструктажа по пожарной безопасности у Заказчика, с последующим получением талона по пожарной безопасности, при наличии квалификационных удостоверений. Подрядчик обязан соблюдать правила пожарной, промышленной безопасности и правила охраны труда в период выполнения работ по настоящему договору.

В случае нарушения правил пожарной, промышленной безопасности, правил охраны труда на основании Акта, составленного уполномоченной службой Заказчика, Подрядчик обязан по требованию Заказчика уплатить штраф в размере 10 % от цены договора, а также возместить ущерб, причиненный Заказчику. Кроме того, Подрядчик обязан возместить убытки, возникшие вследствие применения проверяющими государственными органами штрафных санкций к Заказчику за нарушения, допущенные Подрядчиком. Подрядчик назначает уполномоченного представителя, который руководит работами и отвечает за обеспечение охраны труда работниками Подрядчика, а также за технику безопасности. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение охраны труда и технику безопасности при нахождении работников и других лиц, привлекаемых Подрядчиком на территорию Заказчика. Подрядчик и его работники обязаны выполнять требование СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I Общие требования».

2.6. Подрядчик имеет право сдать работу досрочно по соглашению с Заказчиком.

2.7. На все виды скрытых работ Подрядчик обязуется оформлять Акты освидетельствования скрытых работ, но не позднее 2 (двух) календарных дней после их окончания и не позднее дня возможного освидетельствования. В противном случае скрытые работы в актах формы КС-2 не рассматриваются и оплате не подлежат.

2.8. Подрядчик обязуется соблюдать внутриобъектовый режим на территории Заказчика: Вход на территорию Заказчика работников Подрядчика осуществляется не позднее 8:00. Выход с территории – по мере окончания работ. Вход/выход на территорию Заказчика инженерно-технических работников (далее – ИТР) Подрядчика осуществляется в течение рабочего дня по отдельно согласованным спискам.

2.9. Подрядчик обязан убрать за собой мусор в место, согласованное с Заказчиком, но не далее 50 метров от места производства работ.

2.10. Подрядчик обязан сортировать строительный мусор, образованный в процессе производства работ по договору, по видам отходов.

2.11. Подводка временных магистральных сетей водопровода, канализации отопления, сжатого воздуха, электрических и других сетей к объектам реконструкции до мест присоединения, включая распределительные устройства, производятся Подрядчиком своими силами и за свой счет.

- УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

  - Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания настоящего договора сообщить Заказчику в письменной форме список лиц (ответственного лица), представляющих Подрядчика при выполнении работ.

  - Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения на объекте.

  - При выполнении работ Подрядчик обязан произвести ограждение объекта, где выполняются работы сигнальной лентой.

  - Подрядчик за свой счет осуществляет уборку и содержание объекта, вывоз строительного мусора с объекта в период проведения работ в места, указанные представителем Заказчика. После окончания ремонта в течение 2 (двух) календарных дней Подрядчик вывозит с объекта всю строительную технику, отходы, вспомогательные постройки любого рода и оставляет объект в надлежащем состоянии в соответствии с требованиями представителя Заказчика.

  - Качество выполняемых работ, применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их испытания:

3.5.1. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для ремонта, будут соответствовать Сметно-финансовому расчету, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

3.5.2. По требованию представителя Заказчика Подрядчик представляет ему сертификаты или протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на ремонт материалов, комплектующих изделий и данные об их пожаробезопасности в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации. Представитель Заказчика признает сертификаты и протоколы о результатах испытаний, выданные организациями, имеющими лицензию на право осуществления испытаний материалов страны Подрядчика и/или стран субпоставщиков и/или субподрядчиков, если выдача лицензий и сертификатов на осуществление указанных работ не предусмотрена Перечнем таких работ Правительства Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации.

3.5.3. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков ремонта, принятых в настоящем договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. В случае если Подрядчик не исправит некачественно выполненные работы в установленный представителем Заказчика срок, то представителю Заказчика предоставляется право привлечь третьих лиц для исправления некачественно выполненных работ Подрядчика. Все расходы, связанные с вышеуказанной работой третьих лиц, оплачиваются Подрядчиком, а в случае их неоплаты они возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся Подрядчику.

3.5.4. Представитель Заказчика в процессе осуществления ремонта может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении вывоза с объекта любых материалов Подрядчика, не соответствующих условиям настоящего договора, замены некачественных материалов Подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату. Подрядчик за свой счет и своими силами и средствами выполняет любое из этих распоряжений Заказчика. При этом выполнение указанных распоряжений представителя Заказчика не должно повлиять на график производства работ по настоящему договору.

3.5.5. Представитель Заказчика в период осуществления ремонта может внести предложения Подрядчику об увеличении или уменьшении объемов работ, предусмотренных настоящим договором, изменении характера, качества или вида работ, габаритных размеров отдельных частей или элементов, выполнить дополнительные работы, необходимые для завершения ремонта объекта. Предписания на указанные изменения даются представителем Заказчика в письменном виде. Договор в этом случае не считается недействительным или утратившим силу. Если изменения повлияют на стоимость или сроки выполнения работ, то они проводятся Подрядчиком только после согласования сторонами стоимости и сроков выполнения дополнительных работ и подписания соответствующего дополнения к настоящему договору.

3.5.6. Подрядчик гарантирует, что производство работ будет осуществляться согласно               СНиП, МДС и прочей НД, указанных в дополнительных соглашениях и приложениях к ним. При производстве работ по устройству бетонных конструкций Подрядчик за счет собственных средств проводит натурные испытания бетона, в соответствии с ГОСТ18105-2010 (БЕТОНЫ ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ) СП 70.13330.2012 (Несущие и ограждающие конструкции). Методика  испытаний должна быть согласована  с Заказчиком.

  - Скрытые работы. Скрытые работы подлежат приемке представителем Заказчика перед производством последующих работ. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 2 дня до начала проведения этой приемки.

Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.

В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев, указанных во втором абзаце настоящего договора. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет должен открыть любую часть скрытых работ согласно указанию представителя Заказчика, а затем восстановить ее. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

- ПРИЕМКА-СДАЧА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

  - Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами по Акту о приемке выполненных работ формы КС-2.

  - В течение 5 (пяти) календарных дней после окончания работ Подрядчик обязуется предоставить Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, Счет-фактуру, оформленный со своей стороны Акт ОС-3, Накладную формы М-15 с отметкой о ввозе материалов и сертификаты на все использованные материалы.

В указанных в настоящем пункте документах (за исключением счета-фактуры) должны быть заполнены обязательные реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:

- наименование документа;

- дата составления документа;

- наименование экономического субъекта, составившего документ;

- содержание факта хозяйственной жизни;

- величина натурального и денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления;

- подписи лиц, уполномоченных лиц Сторон, предусмотренных настоящим договором, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц и заверенные печатью Подрядчика.

Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011  № 1137.

В случаях использования для выполнения работ материалов Заказчика Подрядчик должен предоставить Отчет об использовании материалов (оборудования Заказчика).

4.3. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней с момента получения Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 обязан передать Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приема выполненных работ.

4.4. После подписания Акта о приемке выполненных работ и предоставления Счета-фактуры Подрядчик считается исполнившим свои обязательства по настоящему Договору.

4.5. Гарантийный срок по настоящему Договору составляет       год с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ, если иное не предусмотрено в дополнительном соглашении.

4.6. В случае выявления недостатков при приемке работ и(или) в течение гарантийного срока, Подрядчик обязуется  приступить к устранению недостатков в срок не позднее 2-х дней с момента получении претензии и устранить выявленные дефекты собственными силами и за свой счет в срок оговоренный сторонами, но не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получении претензии. В противном случае Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей суммы выполняемых работ по настоящему договору (либо дополнительного соглашения), по которому выявлены недостатки, за каждый день просрочки устранения недостатков.

4.7. Заказчик имеет право самостоятельно либо с привлечением другой организации устранить недостатки в случае нарушения подрядчиком п. 4.6. настоящего договора и потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков. Возмещение Подрядчиком указанных расходов Заказчика на устранения недостатков не освобождает Подрядчика от оплаты неустойки в соответствии с п. 4.6 настоящего договора, начисляемой до момента устранения недостатков Заказчиком или привлеченной Заказчиком другой организацией.

4.8. При неисполнении обязательства по предоставлению оригиналов Актов о приемке выполненных работ, Счетов-фактур, иных документов, указанных в п. 4.2. настоящего договора, оформленных в соответствии с требованиями п. 4.2., их непредоставлении в срок, указанный в п. 4.2. настоящего договора, Подрядчик оплачивает штраф в размере 18% от стоимости работ, по которым имеют место вышеуказанные нарушения. В случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, тогда он обязан оплатить Заказчику 0,1% от общей суммы выполняемых работ по настоящему договору (либо дополнительного соглашения) за каждый календарный день просрочки. Подрядчик обязан произвести оплату штрафа на расчетный счет Заказчика не позднее 5-ти банковских дней с момента истечения срока для предоставления вышеуказанных документов.

5.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

  - Стоимость выполняемых работ и порядок расчетов определяются согласно Сметно-финансовому расчету (Приложение №2) и приложениях, к дополнительному соглашению, при его наличии), являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. Общая стоимость работ по договору складывается из сумм дополнительных соглашений к настоящему договору.

  - В случае если стоимость выполненных работ, указанная в Сметно-финансовом расчете, превышает стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ, то стороны подписывают дополнительное соглашение к договору об изменении стоимости работ и оплата работ производится Заказчиком, исходя из стоимости фактически выполненных работ. Разница между стоимостью работ, указанной в Сметно-финансовом расчете, и стоимостью фактически выполненных Подрядчиком работ не является экономией Подрядчика.

  - При выявлении факта превышения стоимости выполненных работ, указанной в Сметно-финансовом расчете, над стоимостью фактически выполненных работ, Заказчик предъявляет Подрядчику расчет стоимости фактически выполненных работ. На основании этого расчета Стороны заключают дополнительное соглашение об уменьшении стоимости работ. В случае несогласия Подрядчика с указанным расчетом, Стороны обращаются в Торгово-Промышленную Палату Ростовской области для проведения независимой экспертизы, результаты которой являются обязательными для Сторон. В случае если расчет Заказчика будет подтвержден экспертным заключением, расходы на проведение экспертизы возмещаются Подрядчиком. В случае если расчет Заказчика не будет подтвержден экспертным заключением, расходы на проведение экспертизы несет Заказчик. Выявление факта превышения стоимости работ, указанной в Сметно-финансовом расчете, над стоимостью фактически выполненных Подрядчиком работ или завышения стоимости работ, указанной в акте выполненных работ, после подписания Актов о приемке выполненных работ не лишает Заказчика права пересмотра стоимости работ в вышепредусмотренном порядке.

В этом случае стороны (в том числе и при судебном взыскании сумм разницы) подписывают Акт об изменении объемов и стоимости работ, и Подрядчик (если он является плательщиком НДС) предоставляет Заказчику корректировочный счет-фактуру.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами при исполнении условий настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров. При недостижении согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области. Претензионный порядок рассмотрения споров 15 (пятнадцать) дней с момента получения стороной претензии по почте.

  - За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает неустойку в размере       *(расчетная величина, равная стоимости выполнения работ по настоящему договору (либо дополнительному соглашению), деленной на количество дней выполнения работ), за каждый календарный день просрочки.

  - Подрядчик возмещает Заказчику потери (убытки), понесенные Заказчиком в результате ненадлежащих действий Подрядчика, по результатам проведенных контрольных (проверочных) мероприятий, проведенными уполномоченными органами, включая в связи с применением Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006г. №53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиками налоговой выгоды».

  - Если Подрядчик не выполняет или отказывается выполнять работы, не включенные изначально в Сметно-финансовый расчеты по вине Подрядчика, но входящие в объемы и стоимость настоящего договора, в соответствии с п.1.4 настоящего договора, Заказчик имеет право привлечь для выполнения этих работ другую организацию, с последующим возложением всех своих затрат и расходов на Подрядчика. Также Подрядчик дополнительно оплачивает Заказчику штраф в размере стоимости произведенных Заказчиком затрат и расходов.

  - Подрядчик несет ответственность за нанесенный ущерб оборудованию и коммуникациям Заказчика при проведении работ.

  - Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств

  - Настоящий договор действует с момента подписания и до 31 декабря 2016 года. В случае, если за месяц до окончания договора ни одна из сторон договора не заявит о его расторжении, договор автоматически продлевается на 1 (один) календарный год.

  - Подрядчик несёт ответственность за соблюдение мер противопожарной безопасности и техники безопасности на объекте на период выполнения работ.

  - Заказчик не несет ответственности за причинение вреда жизни и здоровью работникам Подрядчика, возникшего в связи с исполнением настоящего договора. В данном случае такую ответственность несет Подрядчик.

  - По окончании работ Подрядчик обязан сдать все выданные электронные пропуска. В противном случае Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 300 рублей за каждый несданный пропуск.

  - Существенным условием настоящего договора является обеспечение конфиден-циальности и безопасности при передаче Сторонами друг другу персональных данных субъектов персональных данных. Стороны подтверждают, что ими получено согласие субъектов персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на передачу третьим лицам.

  - Подрядчик, который при заключении договора, либо до или после его заключения, дал другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему права, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязан возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, и уплатить неустойку в размере 10% от общей стоимости работ по договору, которая складывается из сумм дополнительных соглашений к настоящему договору.

  - Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям сторон не применяются.

- Форс-мажор (действие непреодолимой силы).

  - При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны освобождаются от своих обязательств до окончания указанных обстоятельств, если сторона, для которой они наступили, в течение 2-х дней в письменной форме уведомит другую сторону о причинах невыполнения договора  с предоставлением соответствующих документов Торгово-Промышленной палаты или иного компетентного органа.

  - Под форс-мажорными обстоятельствами следует понимать обстоятельства непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить, в частности: землетрясения, наводнения, пожары, стихийные бедствия, запретительные действия властей, военные действия, забастовки, кроме как на предприятиях Заказчика и Подрядчика. В этом случае договор считается продленным на период действия форс-мажорных обстоятельств.

  - В случае если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше 2-х месяцев, любая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор без возмещения другой стороне убытков.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

  - Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

  - Заказчик оставляет за собой право расторгнуть договор при нарушении сроков окончания работ по любому из пунктов Графика выполнения работ (Приложение № 2), датой расторжения договора является дата, указанная в соответствующем уведомлении Заказчика, являющегося неотъемлемой частью договора.

9.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПОДРЯДЧИК                                                              ЗАКАЗЧИК

| Юридический адрес: Фактический адрес: Тел: ИНН КПП ОРГН(ОГРНИП) Р/с № К/с № БИК | ООО «Завод КОНОРД» Юридический и почтовый адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул.50-летия Ростсельмаша,2-6/22 Тел.: 8(863) 252-17-73, факс: 8(863)29083-28 + 7 800 500 17 73 ИНН 6166037197, КПП 616601001 ОГРН 1026104027652 Р/с №407 028 101 520 001 03 868 в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ К/с №30101810600000000602 БИК 046015602, ОКПО 49788732 ОКОНХ 14711, ОКДП 2897222; КФС 16, КОПФ 65 ОКОГУ 49014; ОКАТО 60401378000; ОКВЭД 29.72 |
| --- | --- |
| _____________/ / М.п. | ___________/ / М.п. |

# Footnotes

Данное условие указывается только в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС